تاریخ: 18/06/1405

شماره نامه:  MV/05/06/P05396

به نام خدا

سرکار خانم …

جناب آقای ...

با سلام و احترام،

با توجه به درخواست مطرح شده در خصوص طراحی ویلای .... به مساحت ... مترمربع در زمین به مساحت حدود ... مترمربع واقع در ...، شرح خدمات به شما ارائه می گردد.

| شرح خدمات طراحی | مدت زمان | مبلغ |
| --- | --- | --- |
| - برگزاری جلسه معارفه و دریافت نظرات کارفرما | حدود دو الی چهار هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |
| 1- طراحی فاز یک پلان و نما - طراحی پلان کلیه طبقات به تفکیک کاربری - طراحی کانسپت سه بعدی خام اوليه - طراحی پلان محوطه ]برگزاری جلسه با کارفرما طی دو الی چهار جلسه تا نهایی شدن کانسپت[ - طراحی کانسپت با دیتیل نهایی - رندرهای سه بعدی رنگی نهایی - پلان مبلمان طبقات - پلان اندازه گذاری طبقات |  |  |
| 2- طراحی سه بعدی محوطه و روف گاردن - طراحی فضای سبز - طراحی مسیرهای دسترسی - طراحی پارکینگ - طراحی آبنما - طراحی آلاچیق و آتشکده - طراحی دیوارهای محیطی - طراحی سردر | حدود دو هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |

| 3- نقشه های فاز 2 اجرایی پلان و نما و محوطه - نقشه اندازه گذاری نما - نقشه های وال پست پلان - نقشه های بزرگنمایی سرویس ها، آشپزخانه، پله - نقشه های تیپ بندی در و پنجره - نقشه های آهنکشی - نقشه های وال سکشن - نقشه های معرفی متریال نما - پلان های کف سازی و سقف کاذب طبقات - جزئیات اجرایی خاص - تهیه نقشه های اجرایی محوطه | حدود سه هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |
| --- | --- | --- |

| 4- نقشه سازه - مدلسازی اولیه سازه - بارگذاری و آنالیز سازه - گرفتن خروجی اولیه و برگزاری جلسه با معمار جهت بررسی اولیه - بازنگری دوباره سازه براساس نظر معمار - آنالیز مجدد سازه - خروجی نهایی سازه - مدلسازی فوندانسیون و گرفتن خروجی - نقشه های نهایی سازه همراه با cadوpdfو Etabs و safe - مقادیر میلگرد | حدود سه هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |
| --- | --- | --- |

| - برگزاری جلسه پیشنهاد سیستم‌های سرمایش و گرمایش با مشاور و کارفرما | حدود سه هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |
| --- | --- | --- |
| 5- طراحی سیستم های مکانیکال - سیستم سرمایش، گرمایش، آبرسانی - سیستم تخلیه هوا، درین ها، داکت ها - ارجاع نقشه هابه مهندس معمار جهت بررسی نهایی - نقشه های نهایی و ارائه دفترچه به کارفرما |  |  |
| 6- طراحی سیستم الکتریکال - طراحی سیستم های روشنایی ( بعد از نهایی شدن دیزاین داخلی ) - طراحی سیستم برق رسانی، تلفن، اعلام حریق - طراحی سیستم دوربین ها - طراحی سیستم تابلو برق - طراحی سیستم ارت و هم بندی طراحی سیستم BMS( چنانچه کارفرما نیاز به هوشمند سازی داشته باشد) | حدود سه هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |

| شرح خدمات طراحی داخلی | مدت زمان | مبلغ |
| --- | --- | --- |
| 7- طراحی دیزاین داخلی - برگزاری جلسه با کارفرما برای مشخص شدن رویکرد طراحی داخلی و رنگ‌بندی و دریافت نظرات ایشان - طراحی یک طبقه به صورت نمونه جهت تلفیق سلیقه کارفرما و دفترطراحی و ارائه پیشنهاد های سازنده در مورد ادامه روند طراحی - طراحی آشپزخانه و مطبخ - طراحی اتاق ها و طراحی سالن ها | حدود دو الی چهار هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |
| 8- تهیه نقشه های فاز دو اجرایی داخلی - تهیه نقشه اندازه گذاری و نقشه جزئیات مرتبط با کلیه فضاهای داخلی که نیاز به جزئیات بیشتر دارد (با نظر طراح) | حدود سه هفته کاری | 0.000.000.000 ریال (... میلیون تومان) |

* قیمت‌های مذکور تا یک ماه معتبر می باشد.

"نحوه پرداخت"

1-  پیش از شروع طراحی پلان و نما و به عنوان پیش پرداخت مبلغ 0.000.000.000 ریال ( میلیون تومان) به مشاور پرداخت می گردد.

2-  پیش از شروع طراحی نهایی پلان و نما و محوطه مبلغ 0.000.000.000 ریال (میلیون تومان) به مشاور پرداخت می گردد.

3- پیش از شروع طراحی سازه و نقشه های اجرایی پلان، نما محوطه مبلغ 0.000.000.000 ریال (میلیون تومان) پرداخت می گردد.

4- پیش از شروع طراحی مکانیکال و الکتریکال مبلغ 0.000.000.000 ریال (میلیون تومان)  به مشاور پرداخت می گردد.

5- پیش از شروع طراحی طبقه اول دیزاین داخلی و به عنوان پیش پرداخت  مبلغ 0.000.000.000  ریال ( میلیون تومان) به مشاور پرداخت می گردد.

6- پیش از شروع طراحی نهایی دیزاین داخلی و نقشه های اجرایی  مبلغ 0.000.000.000  ریال (میلیون تومان) به مشاور پرداخت می گردد.

با تشکر و احترام

امضا کارفرما :                                                                              گروه طراحی و ساخت مدرن ویلا

شماره شبا: 500570023970011845469101IR( زهرا دهقانی محمدی- بانک پاسارگاد)